# Projektni plan za izradu igre - Project X

# Opće informacije

Naziv tima: G1P1

Platforma: Hologame V

Žanr: Metroidvania

Tema: Cyberpunk

Datum početka projekta: 02.03.2026.

Datum završetka projekta: 25.05.2026.

# Ciljevi projekta

Glavni cilj: Razviti igru prema zadanim specifikacijama u roku od 10 tjedana.

Specifični ciljevi:

Razviti funkcionalnu i stabilnu verziju igre.  Implementirati sve ključne mehanike igre.

Osigurati kvalitetan dizajn i korisničko iskustvo.  Pripremiti i objaviti igru na platformi itch.io.

Dokumentirati razvoj u GitHub repozitoriju.

Izraditi završnu prezentaciju projekta.

# Gantogram

# Projektne aktivnosti

| Tjedan | Aktivnost | Opis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Planiranje i istraživanje | Definiranje koncepta igre, raspodjela uloga, tehnička analiza |
| 3-12 | Izrada GDD-a | Pisanje Game Design Documenta s ključnim detaljima |
| 4-6 | Razvoj prototipa | Implementacija osnovnih mehanika igre |
| 5-6 | Testiranje prototipa | Testiranje osnovnih funkcionalnosti i ispravljanje grešaka |
| 6-11 | Glavna implementacija | Razrada igre (grafika, zvuk, dodatne mehanike) |
| 6-9 | Testiranje implementacije | Kontinuirano testiranje novih funkcionalnosti |
| 10-11 | Završno testiranje | Finalno testiranje stabilnosti i korisničkog iskustva |
| 10-11 | Priprema za objavu | GitHub, itch.io, tehnička dokumentacija |
| 12 | Prezentacija projekta | Predstavljanje igre i rezultata rada |

- Izlazi projekta

Igra: Potpuno funkcionalna verzija igre spremna za igranje.

GitHub repozitorij: Poveznica na kôd igre dostupan s verzioniranjem.

- Stranica za objavu igre: Poveznica na Itch.io.

- Prezentacija: Završno izlaganje o procesu razvoja i rezultatu projekta.

- GDD: Poveznica na dokument

# Odgovornosti članova tima

| Ime i prezime | Uloga | Odgovornosti |
| --- | --- | --- |
| Eugen Pletković | Voditelj projekta | Koordinacija tima, praćenje napretka, komunikacija, izvještavanje. |
| Marin Savinović, Marko Božić, Jan Vršćak, Veno Žeželj | Programer | Razvoj mehanika igre, implementacija koda. |
| Dino Plodinec, Veno Žeželj, Filip Vresk | Dizajner | Kreiranje vizualnog identiteta igre, UI/UX dizajn, dizajniranje web stranice igre i promotivnih materijala. |

| Dino Plodinec, Marin Savinović, Filip Vresk | Zvuk i glazba | Implementacija zvučnih efekata i glazbe. |
| --- | --- | --- |
| Marko Božić, Eugen Pletković, Jan Vršćak | Tester | Testiranje igre, izvještavanje o bugovima. |

- Rizici i mjere ublažavanja

| Rizik | Vjerojatnost | Utjecaj | Mjere ublažavanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Kašnjenje u razvoju | Srednja | Visok | Redoviti sastanci, praćenje gantograma. |
| Tehnički problemi | Visoka | Srednji | Dokumentacija i planiranje alternativnih rješenja. |
| Nedostatak resursa | Niska | Visok | Osiguranje potrebnih alata i materijala unaprijed. |
| Nedostatak iskustva s tehnologijom | Srednja | Srednja | Učenje kroz tutorijale, izrada prototipa. |
| Nedostatak komunikacije u timu | Srednja | Visok | Redoviti sastanci, jasno definiranje zadataka i odgovornosti u timu |